**PROJECT CLOSE-OUT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Title:** | eee  e-Ticaret Web Sitesinin Geliştirilmesi |  | **Date Prepared:** |  | **Project Manager:** | **Em** |

|  |
| --- |
| **[Project Description](#Project_Description" \o "Provide a summary level description of the project. This information can be copied from the Project Charter. In the case of an incremental development effort, treat each phase of a project as a completed \“mini-project\” within the overall project developmen)**  Tekstil şirketi olarak tüm ürünlerimizin dijital kanal olarak e-ticaret web sitesi üzerinden satılması için bir web sitesi geliştirdik. Bu sisteme kişiler kayıt olarak üye olabiliyor veya üye olmadan da alışveriş yapabiliyor.  Kampanya Yönetimi, İndirimler ve çeşitli avantajlar web sitemizde yönetilebiliyor.  Stok takibi, muhasebe sistemi ve kargo sitstemlerine entegrasyonlar yapıldı.  Kişiler satin aldıkları ürünleri ister mağzadan, ister kargo şirketlerinden isterse kargomatikten teslim alabilmektedir.  Bu proje ile geliştirilen systemin yanı sıra e-ticaret operasyonları olarak stok Yönetimi, sipariş hazırlama, lojistik, kargolama, katalog ürün Yönetimi gibi rollerde de organizasyon yapılanması olmuştur.  Proje ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanınca pilot uygulama sonrası reklam çalışması ile proje kullanıma alınacaktır.  Açıkta kalan riskler ve sorunlar  Kullanım Kılavuzu:  Operasyona Devir ve Sistem Sorumluları  Eğitim Dokümanı: |

**PROJECT CLOSE-OUT**

**Performance Summary**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Project Objectives | Completion Criteria | How Met |
| **[Scope](#Scope" \o "Describe the scope objectives needed to achieve the planned benefits of the project or phase. Document the specific and measureable criteria needed to complete the scope objectives. Provide evidence that the completion criteria was met.)** | e-Ticaret Sistemi  Entegrasyonlar | Tam Kapsam | Tamamı gerçekleşdi.  Kargomatik değişikliği eklendi ve gerçekleşti. |
| **[Quality](#Quality" \o "Describe the quality objectives and criteria needed to achieve the planned benefits of the project or phase. Document the specific and measureable criteria needed to meet the product and project or phase quality objectives. Enter the verification and valid)** | Hızlı, Kullanışlı ve çeşit tam olacaktı. | İsterlerimiz hedefin gerçekleşmesi | Hedefler sağlandı. |
| **[Time](#Time" \o "Describe the schedule objective needed to achieve the timely completion of the project.  Document the specific dates that needed to be met to meet the schedule objectives. This may include milestone delivery dates.Identify the date of deliverable deliverie)** | 12 Ay hedeflenmişti. | -+2 Ay | Değişiklik sonrası 14 Ay |
| **[Cost](#Cost" \o "Describe the cost objective needed to achieve the planned expenditures for the project or phase. Document the specific amount or range that indicates budgetary success. Enter the final project or phase costs.)** | 10.000.000 TL Bütçe vardı | -+%10 | 10.500.000 TL proje tamamlandı. (Kargomatik ek maliyeti ile) |