**PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Title:** | **e-Ticaret Web Sitesinin Gelişt.** | | **Date Prepared:** | **1.11.2020** |
| **[Procurement Authority](#Procurement_Authority" \o "Describe the project manager’s decision authority and limitations, including at least: budget, signature level, contract changes, negotiation, and technical oversight.)** | | | | | |
| Satın Alma Biriminden projeye atanan proje satin alma sorumlusu, firmalarla görüşmeye, teklif almaya, pazarlık yapmaya ve sözleşme imzalamaya yetkilidir.  Kargomatik alımı | | | | | |
| **Roles and Responsibilities:** | | | | | |
| **[Project Manager](#Project_Manager" \o "Project manager: Define the responsibilities of the project manager and the team.)**  1. Süreci takip eder  2. İhtiyacı ifade eder  3. Ekiple firmalar arasında koordinasyonu sağlar  4.  5. | | **[Procurement Department](#Procurement_Department" \o "Procurement department: Describe the responsibilities of the procurement or contracting representative and department.)**  1. Firma araştırır  2. Teklif alır  3. Teklifler üzerinden pazarlık yapar  4. Sözleşme imzalar  5. | | | |
| **[Standard Procurement Documents](#Standard_Procurement_Documents" \o "List any standard procurement forms, documents, policies, and procedures relevant to procurements.)** | | | | | |
| 1. Bilgi Talebi  2. Fiyat Talebi  3. Teklif Talebi (Şartname)  4. İhaleye Davet Etme  5. Sözleşme | | | | | |
| **[Contract Type](#Contract_Type" \o "Identify the contract type, incentive, or award fees and the criteria for such fees.)** | | | | | |
| Sabit Fiyatlı Sözleşme tercih edilecektir. Ancak enflasyon ve dolar kurunun söz konusu durumlarda fiyat ayarlamalı sabit fiyatlı sözleşme yapılacaktır. | | | | | |

**PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN**

**[Bonding and Insurance Requirements](#Bonding_and_Insurance_Requirements" \o "Define bonding or insurance requirements that must be met by bidders.)**

|  |
| --- |
| Mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik sözleşmede ödeme planları, garanti süreci ve sigorta işlemleri planlanacaktır. 5 Yıl Garanti olmalı, teklif ile beraber sigorta bedeli fiyatı alınmalı ve garanti süreci sonunda yıllık bakım/onarım bedeli de 1 yıllık ve 5 yıllık şekilde teklife eklenmelidir. |

**[Selection Criteria](#Selection_Criteria" \o "Weight/Criteria: Identify selection criteria and their relative weighting.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Weight** | **Criteria** |
| 10 | Garanti Süresi |
| 9 | Yapıldığı Malzeme |
| 8 | Kullandığı yazılımın ihtiyacı karşılaması |
| 7 | Sistemimize entegre olabilmesi |
| 6 | Referanslarının Gücü |

**[Procurement Assumptions and Constraints](#Procurement_Assumptions_and_Constraints" \o "Identify and document relevant assumptions and constraints related to the procurement process.)**

|  |
| --- |
| Piyasada alternatif ürünler olduğu varsayılmaktadır. Yerli ürün tercih kısıtı vardır. |

**PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN**

**Integration Requirements**

|  |  |
| --- | --- |
| **[WBS](#WBS" \o "Define how the contractor’s WBS should integrate with the project WBS.)** | Teslimat işlemleri ile Kargomatik entegre olacaktır. |
| **[Schedule](#Schedule" \o "Define how the contractor’s schedule should integrate with the project schedule, including milestones and long lead items.)** | Pilot çalışma öncesi Geliştirme çalışmaları bitmeden temin edilmelidir. 30.05.2021 tarihine kadar. |
| **[Documentation](#Documentation" \o "Define any documentation needed from the contractor and how that documentation will integrate with project documentation.)** | Üründe bulunması gerekli özellikler ektedir. Ürüne ait tüm detaylı özellik ve kullanım kılavuzu temin edilebilmelidir. |
| **[Risk](#Risk" \o "Define how risk identification, analysis, and tracking will integrate with the project risk management.)** | Alınan ürünün kullanıma hazır olmaması veya kullanılması için fazladan para harcanması |
| **[Performance Reporting](#Performance_Reporting" \o "Define how the contractor’s performance reporting should integrate with the project status reporting, including information on scope, schedule, and cost status re-porting.)** | Sözleşme imzalandıktan sonra aylık olarak üretim, teslimat ve Kabul sürecinde gerçekleşecektir. |

**[Performance Metrics](#Performance_Metrics" \o "Document any metrics that will be used to evaluate the seller’s performance on the contract, including the domains of cost, schedule, and quality metrics.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Domain** | **Metric Measurement** |
| Teslim Süresi | 3 Ay içinde 5 Makina teslim edilecektir. |
| Bakım SLA | Arıza anında 4 saatte müdahale edilecektir. |
| Geliştirme | 1 Ay içinde yazılımlar entegre edilecektir. |
|  |  |
|  |  |